АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# от 12 мая 2014 года                                                      № 40

посёлок Северный

## О подготовке жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы Северного сельского поселения  Павловского района

## к осенне-зимнему периоду 2014-2015 годов

В целях исполнения распоряжения главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 22 апреля 2014 года № 129-р «О подготовке жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы Краснодарского края к осенне-зимнему периоду 2014-2015 годов»  и обеспечения своевременной, качественной подготовки жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы Северного сельского поселения Павловского района к устойчивой работе в осенне-зимний период 2014-2015 года, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить:

1.1.  План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы Северного сельского поселения Павловского района к осенне-зимнему периоду 2014-2015 годов (приложение № 1).

1.2. Состав комиссии по проверке готовности жилищного фонда и социальной сферы к устойчивому функционированию в осенне-зимний период 2014-2015 годов (приложение № 2).

1.3. Положение о комиссии по проверке готовности жилищного фонда, объектов социальной сферы к устойчивому функционированию в осенне-зимний период 2014-2015 годов (приложение № 3).

1.4. Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2014-2015 годов (приложение № 4).

2. Рекомендовать:

2.1.Муниципальному унитарному предприятию жилищно-коммунального хозяйства Северного сельского поселения (Штомпель) принять организационные меры по снижению дебиторской задолженности абонентов за коммунальные услуги.

2.2. Муниципальному учреждению «СКЦ МО Северное сельское поселение» (Ерёменко) принять все меры по подготовке к осенне-зимнему периоду 2014-2015 года.

3. Постановление администрации Северного сельского поселения Павловского района от 10 июня 2013 года № 46 «О подготовке жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы Северного сельского поселения  Павловского района к осенне-зимнему периоду 2013-2014 годов» признать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава Северного сельского поселения

Павловского района                                                                                        Б.И.Зуев

##### ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению администрации

Северного сельского поселения

Павловского района

от 12.05.2014 года № 40

##### СОСТАВ

##### комиссии по проверке готовности жилищного фонда и социальной сферы

##### к устойчивому функционированию в осенне-зимний период 2014-2015 годов

| Зуев Борис Иванович | - глава Северного сельского поселения, председатель комиссии |
| --- | --- |
| Аксёнова Людмила Егоровна | - специалист 1 категории администрации Северного сельского поселения, заместитель председателя |
| Члены комиссии: |  |
| Гамаль Сергей Александрович | - государственный инспектор межрегионального отдела по надзору за тепловыми установками, сетями и оборудованием, работающих под давлением (по согласованию); |
| Задорожняя Вера Валентиновна | - специалист 2 категории администрации Северного сельского поселения; |
| Ерёменко Людмила Геннадьевна | - директор МБУ «СКЦ МО Северное СП»; |
| Штомпель Сергей Николаевич | - директор МУП «ЖКХ Северного сельского поселения»; |
| Сухомлинов | - директор ООО «Павловскаярайгаз» |

Андрей Львович	                                     (по согласованию);

Слабогузов	                                                   - директор ООО «Тепловые сети»

Геннадий Иванович

Майдибор 	                                                     - главный государственный инспектор

Владимир Николаевич                                 отдела инспекционного контроля

Государственной жилищной

инспекции Краснодарского края

(по согласованию);

Флюкратова                                                 - заведующая МБДОУ № 8

Людмила Борисовна                                    посёлка Северного.

Глава Северного сельского поселения

Павловского района                                                                                     Б.И.Зуев

##### ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к постановлению администрации

Северного сельского поселения

Павловского района

от 12.05.2014 года № 40

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по проверке готовности
жилищного фонда, объектов социальной сферы
к устойчивому функционированию в осенне-зимний период 2014-2015 годов

1.Общие положения

1.1. Комиссия администрации Северного сельского поселения по проверке готовности жилищного фонда, объектов социальной сферы к устойчивому функционированию в осенне-зимний период 2014-2015 годов (далее – комиссия администрации) является временным органом, обеспечивающим координацию деятельности органов местного самоуправления, учреждений, организаций и предприятий различных организационно-правовых форм, осуществляющих свою деятельность на территории           Северного сельского поселения, надзорных и инспектирующих структур                по вопросам подготовки и обеспечения устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы в осенне-зимний период.

1.2. Комиссия администрации утверждается постановлением администрации Северного сельского поселения.

1.3. Комиссия администрации в своей деятельности руководствуется постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законодательством Краснодарского края, а также настоящим Положением.

2. Задачи комиссии администрации

2.1. Координация деятельности органов местного самоуправления, учреждений, организаций и предприятий различных организационно-правовых форм, осуществляющих свою деятельность на территории Северного сельского поселения, надзорных                  и инспектирующих структур по вопросам подготовки и обеспечения устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы в осенне-зимний период.

2.2. Контроль всестороннего обеспечения работ, создания нормативных запасов топлива                и аварийных запасов материально-технических ресурсов.

2.3. Анализ хода подготовки и оценка готовности жилищно-коммунального комплекса                      и объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период.

2.4. Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса                 и объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период.

2.5. Подготовка предложений по предупреждению аварийных ситуаций, связанных                       с функционированием жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы, нарушением нормального жизнеобеспечения населения.

2.6. Выработка предложений для внесения изменений (дополнений) в действующие нормативно-правовые акты Северного сельского поселения по вопросам обеспечения устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса                 и объектов социальной сферы.

2.7. Представление установленной отчетности.

3. Права комиссии администрации

3.1. Запрашивать в установленном порядке у должностных лиц учреждений, организаций, предприятий различных организационно-правовых форм, осуществляющих деятельность на территории Северного сельского поселения, надзорных и инспектирующих структур информацию по вопросам, относящимся к компетенции комиссии.

3.2. Заслушивать на заседаниях комиссии отчеты должностных лиц учреждений, организаций и предприятий различных организационно-правовых форм, осуществляющих деятельность на территории Северного сельского поселения, по вопросам, относящимся к компетенции комиссии и принимать по их результатам соответствующие решения.

3.3. Приглашать для участия в работе комиссии представителей учреждений, организаций               и предприятий различных организационно-правовых форм, осуществляющих деятельность на территории Северного сельского поселения, надзорных                  и инспектирующих структур по направлениям деятельности.

3.4. Анализировать оперативную информацию о ходе подготовки коммунальных объектов социальной сферы, рассматривать итоговые отчетные документы.

3.5. Оценивать уровень готовности теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период и выдавать паспорта готовности.

4. Организация деятельности комиссии администрации

4.1. Состав комиссии администрации Северного сельского поселения утверждается постановлением администрации поселения.

4.2. Комиссия осуществляет свою деятельность путем проведения заседаний по актуальным вопросам подготовки к отопительному сезону, в соответствии с планом работы, либо внепланово, при возникновении необходимости безотлагательного принятия решения,             в том числе, и с выездом рабочих групп на проблемные объекты. Состав рабочих групп определяется решением председателя комиссии.

4.3.Председатель и члены комиссии участвуют в работе комиссии без отрыва от своей основной трудовой деятельности. Для обеспечения правомочности принимаемых решений, обязательно присутствие на заседаниях всех ее членов. При обсуждении рассматриваемых вопросов все члены комиссии обладают равными правами.

4.4.Решения, принимаемые комиссией, носят обязательный характер. Решения принимаются путем открытого голосования, простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании, и оформляются протоколами. В случае несогласия                  с принятым решением, член комиссии вправе изложить в письменном виде свое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу заседания.

4.5. Деятельность комиссии администрации прекращается решением главы администрации Северного сельского поселения после выполнения возложенных на нее задач.

Глава Северного сельского поселения

Павловского района                                                                                       Б.И.Зуев

##### ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к постановлению администрации

Северного сельского поселения

Павловского района

от 12.05.2014 года № 40

ПРОГРАММА

проведения проверки готовности объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы Северного сельского поселения Павловского района к отопительному периоду 2014-2015 годов

1. Проверке готовности к осенне-зимнему периоду 2014-2015 годов подлежат следующие объекты:

1) Администрация Северного сельского поселения Павловского района;

2) муниципальное бюджетное учреждение «Социально-культурный центр Северного сельского поселения» Павловского района;

3) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7 поселка Северного;

4) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение общая общеобразовательная школа № 19 хутора Красного;

5) муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение детский сад № 8 «Солнышко» поселка Северного;

6) Весёловская участковая больница, расположенная в посёлке Северном;

7) Дом культуры хутора Красного.

2. Сроки проведения проверки подготовки жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы Северного сельского поселения Павловского района для работы в осенне-зимний период 2014-2015 годов устанавливаются до 01 октября 2014 года.

3. Перечень документов, проверяемых в ходе проведения проверки готовности к осенне-зимнему периоду 2014-2015 годов:

1) акт на промывку трубопроводов и отопления;

2) акт на гидравлическое испытание;

3) акт обследования состояния дымоходов;

4) документы по обслуживанию технического состояния газового оборудования;

5) акт обследования котельной, системы водоснабжения;

6) копии удостоверений, ответственного за газовое оборудование и операторов котельной;

7) наличие заключенного договора на поставку газа с ресурсоснабжающей организацией;

8) инструкции по технике безопасности, пожарной безопасности.

При необходимости комиссия рассматривает не только документы, подтверждающие выполнение требований к готовности, но и проводит осмотр объектов проверки.

4. Результаты проверки оформляются атом проверки готовности к отопительному периоду (далее – акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки (Приложение № 1 к Программе).

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

5. На основании акта проверки выдается паспорт готовности к отопительному периоду (далее – паспорт) в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект готов к отопительному периоду, согласно образцу (приложение № 2 к Программе).

6. Срок выдачи паспортов до 01 октября 2014 года.

Глава Северного сельского поселения

Павловского района                                                                                       Б.И.Зуев

##### Приложение № 1

к Программе проведения

проверки готовности объектов

жилищно-коммунального комплекса     и

социальной сферы Северного сельского поселения

Павловского района к отопительному периоду

периоду 2014-2015 годов

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

__________________________                        "__" _________________ 20__ г.

(место составления акта)                                                                       (дата составления акта)

Комиссия, образованная ____________________________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым

образована комиссия)

в   соответствии   с   программой    проведения   проверки   готовности   к

отопительному   периоду   от "__" _________________ 20__ г.,   утвержденной

____________________________________________________________________,

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку

готовности к отопительному периоду)

с  "__" _____________ 20__ г. по "__" ____________ 20__ г. в соответствии с

Федеральным  законом   от   27  июля  2010 г. N 190-ФЗ  "О  теплоснабжении"

провела проверку готовности к отопительному периоду ____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в

отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка  готовности   к  отопительному  периоду  проводилась  в  отношении

следующих объектов:

1. ________________________;

2. ________________________;

В ходе проведения проверки  готовности  к  отопительному  периоду  комиссия

установила: ______________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения  проверки  готовности  к  отопительному периоду: __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

Председатель комиссии:    _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:                 _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:           _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"__" _____________ 20__ г.  ____________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя(его уполномоченного представителя)

муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации,

потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Глава Северного сельского поселения

Павловского района                                                                                       Б.И.Зуев

##### Приложение № 2

к Программе проведения

проверки готовности объектов

жилищно-коммунального комплекса     и

социальной сферы Северного сельского поселения

Павловского района к отопительному периоду

периоду 2014-2015 годов

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

Выдан ____________________________________________________________________,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии,

в отношении которого проводилась проверка

готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка  готовности к отопительному периоду:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

........

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от ____________№ _____.

______________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать

уполномоченного органа, образовавшего

комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)

Глава Северного сельского поселения

Павловского района                                                                                       Б.И.Зуев